INSPECT & ADAPT EVENT PACK

ShopCare AI – Cuối Sprint 14 → Thiết kế Sprint 15

Sprint Goal: CSKH nhận hội thoại AI không xử lý trong 2 phút, kèm trạng thái đơn và lịch sử

# 1. Kiểm tra Increment theo Definition of Done

Definition of Done (DoD) áp dụng: Đã đưa lên staging • Kiểm thử quan trọng đạt • Không còn lỗi cao • Đạt kiểm tra quyền riêng tư.

## 1.1. Phân loại SC-61 → SC-65

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint 14 | Đạt DoD? | Phân loại | Cách trình bày phần chưa Done |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | CÓ | Done – Sẵn sàng Review | Trình bày demo + bằng chứng test. Không cần giải thích thiếu sót. |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | KHÔNG | Chưa Done – Lỗi còn lại | Nêu rõ: 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng còn mở. Không gọi là Done. Đưa vào Backlog xử lý Sprint 15. |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | KHÔNG | Chưa Done – Lỗi cao còn | Nêu rõ: còn 1 lỗi nghiêm trọng cao → vi phạm DoD "không còn lỗi cao". Block release. |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | KHÔNG | Chưa Done – Chờ privacy | Nêu rõ: đang chờ kiểm tra che SĐT. Vi phạm DoD quyền riêng tư. Không demo như Done. |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | CÓ | Done – Sẵn sàng Review | Trình bày demo + bằng chứng privacy. Sẵn sàng nhận Feedback. |

Tóm tắt: Chỉ SC-61 và SC-65 đạt DoD. SC-62, SC-63, SC-64 chưa Done và phải được trình bày trung thực.

## 1.2. Điểm sai của Review cũ & tác động

| Điểm sai | Mô tả cụ thể | Tác động |
| --- | --- | --- |
| 1. Gọi tất cả SC-61→SC-65 là Done | PO bỏ qua bằng chứng: SC-62 còn 8 lỗi, SC-63 còn lỗi cao, SC-64 chưa qua privacy. | Stakeholders nhận thông tin sai → quyết định sai (nghiệm thu sớm). Mất niềm tin khi lỗi lộ ra sau. |
| 2. Biến Review thành nghiệm thu & hứa làm mọi Feedback | Review trở thành buổi ký nhận; Feedback được PO hứa thực hiện ngay → biến góp ý thành cam kết. | Phá vỡ tinh thần Review hai chiều. Backlog bị "nhồi" cam kết không kiểm soát. Team mất quyền quyết định phạm vi. |
| 3. (Bổ sung) Không kiểm tra DoD công khai | Không có bước đối chiếu bằng chứng với DoD trước khi demo. | Increment chưa Done được đưa ra như sản phẩm hoàn chỉnh → rủi ro chất lượng và compliance. |

# 2. Thiết kế Sprint Review (60 phút)

## 2.1. Agenda Review hai chiều

| Phút | Mục tiêu | Vai trò chính | Hoạt động & Câu hỏi mở |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | Mở & Sprint Goal | PO + SM | Nhắc Sprint Goal. Xác nhận người tham dự. Không phải buổi nghiệm thu. |
| 5–15 | Kiểm tra DoD | Developers trình bày bằng chứng | Đối chiếu từng PBI với DoD. Công bố rõ: SC-61, SC-65 Done; SC-62/63/64 chưa Done và lý do. |
| 15–35 | Demo Increment Done | Developers demo; Stakeholders quan sát | Demo SC-61 & SC-65 trên staging. Câu hỏi mở: "Phần nào giúp CSKH xử lý nhanh hơn?" "Có khoảng trống nào so với kỳ vọng?" |
| 35–50 | Thu thập Feedback | PO điều phối; SM ghi log | Stakeholders đưa góp ý. PO không hứa. Câu hỏi: "Điều gì quan trọng nhất với bạn?" "Bằng chứng nào hỗ trợ góp ý này?" |
| 50–60 | Tóm tắt & hướng Backlog | PO | Tóm tắt Feedback đã ghi. Nêu phần chưa Done sẽ vào Backlog. Không cam kết phạm vi Sprint 15 tại đây. |

Nguyên tắc: Feedback ≠ Cam kết. Review là trao đổi hai chiều dựa trên Increment thật, không phải buổi ký nghiệm thu.

## 2.2. Feedback Log (F-01 → F-05)

| Mã | Nguồn / Nội dung | Bằng chứng liên quan | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý (chưa cam kết) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Tự động hóa 90% | Chưa có baseline tỷ lệ tự động hóa hiện tại | 90% so với tổng hội thoại hay chỉ hội thoại đơn giản? Rủi ro chuyển người muộn? | Ghi nhận. PO làm rõ metric & rủi ro trước khi xem xét Backlog. Có thể mâu thuẫn F-02. |
| F-02 | Chuyển sớm khi AI không chắc | Liên quan SC-63 (còn lỗi phân loại) | Ngưỡng "không chắc" là bao nhiêu? (confidence score?) | Cần làm rõ ngưỡng. Có thể tạo spike khám phá nếu PO ưu tiên. |
| F-03 | Còn SĐT (che chưa xong) | SC-64 đang chờ kiểm tra che SĐT | Đã có test case chưa? Deadline privacy? | Đây là phần chưa Done của SC-64 → ưu tiên hoàn tất DoD, không phải Feedback mới. |
| F-04 | Thiếu lịch sử đa kênh | Sprint Goal nêu "kèm lịch sử"; SC liên quan chưa Done đủ | Lịch sử cần bao gồm kênh nào? Độ sâu bao nhiêu tin nhắn? | Ghi nhận khoảng trống so với Sprint Goal. PO xem xét độ ưu tiên cho Sprint 15. |
| F-05 | Lệch P95 (thời gian phản hồi) | Chưa có số liệu P95 công bố trong Review | P95 hiện tại là bao nhiêu? Mục tiêu bao nhiêu? Đo ở đâu? | Cần bổ sung bằng chứng số liệu. Không cam kết tối ưu hiệu năng khi chưa có baseline. |

# 3. Thiết kế Sprint Retrospective (60 phút)

Ràng buộc: Diễn ra sau Review • Không mời quản lý vận hành • Tối đa 2 Action Item • Tập trung cải tiến nội bộ, không trộn Feedback sản phẩm.

## 3.1. Luồng Data → Insight → Action → Follow-up

| Phút | Giai đoạn | Hoạt động | Cách xử lý đổ lỗi & tạo an toàn |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 | Mở đầu | SM nhắc mục tiêu Retro: cải tiến cách làm việc, không đổ lỗi. Check-in cảm xúc nhanh (1 từ). | Đặt quy tắc: "Tập trung vào hệ thống & quy trình, không cá nhân." Mọi ý kiến được ghi nhận. |
| 5–20 | DATA | Thu thập dữ liệu: staging Ngày 4, IT Ngày 8, an toàn 2,8/5, đổi quy tắc qua tin nhắn, kết quả DoD. | Dùng dữ liệu khách quan (số liệu, sự kiện) thay vì ý kiến chủ quan. SM chuyển "ai sai" → "chuyện gì xảy ra". |
| 20–35 | INSIGHT | Nhóm phân tích nguyên nhân gốc: tại sao IT muộn? tại sao an toàn thấp? tại sao quy tắc đổi ngoài backlog? | Kỹ thuật 5 Whys ngắn. Cấm câu "vì X không làm". Chuyển thành "quy trình nào thiếu?". |
| 35–50 | ACTION | Chọn tối đa 2 Action Item. Mỗi item: hành động cụ thể + Owner nhóm + thời điểm kiểm tra + bằng chứng. | PO không tự chọn giải pháp một mình. Team bỏ phiếu hoặc đồng thuận. Action phải đo được. |
| 50–60 | FOLLOW-UP | Rà Action cũ (nếu có). Chốt cách kiểm tra ở Retro Sprint 15. Cảm ơn & đóng. | Ghi rõ ai cập nhật bằng chứng. Không để Action "tự bay". |

## 3.2. Rà soát Action cũ & đề xuất tối đa 2 Action Item mới

Action cũ (từ dữ liệu): Đổi quy tắc qua tin nhắn (không kiểm soát) • Staging muộn (Ngày 4) • Integration Test muộn (Ngày 8) • Cảm giác an toàn thấp (2,8/5). Các Action trước đó mơ hồ hoặc cá nhân hóa → không giữ nguyên.

Hai Action Item đề xuất cho Sprint 15:

| ID | Hành động cụ thể | Owner (nhóm) | Kiểm tra khi nào | Bằng chứng mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-15-01 | Đưa Integration Test vào Definition of Ready-to-Start: mọi PBI được kéo vào Sprint phải có môi trường & quyền sẵn sàng từ Ngày 1; IT chạy ≤ Ngày 3. | Developers (đội) | Retro Sprint 15 | Log IT đầu tiên ≤ Ngày 3; số PBI bị block vì thiếu quyền = 0. |
| AI-15-02 | Mọi thay đổi quy tắc nghiệp vụ phải được ghi vào Backlog (dạng PBI hoặc Spike) trước khi áp dụng; cấm đổi qua tin nhắn nhóm. | PO + SM theo dõi | Retro Sprint 15 | 0 thay đổi quy tắc qua tin nhắn; mọi thay đổi có mã PBI/Spike. |

Lý do chọn đúng 2 item: AI-15-01 tấn trực tiếp nguyên nhân IT muộn & staging muộn. AI-15-02 giải quyết gốc rễ của việc đổi quy tắc ngoài kiểm soát và góp phần tăng cảm giác an toàn (minh bạch).

# 4. Chọn kỹ thuật Retrospective

## 4.1. Hai phương án

Phương án A – Start / Stop / Continue

- Cấu trúc: 3 cột. Thành viên ghi thẻ rồi nhóm. Bỏ phiếu chọn 1–2 hành động.

- Ưu: Đơn giản, nhanh, dễ tạo Action cụ thể (Start/Stop rõ ràng).

- Nhược: Dễ nông nếu thiếu dữ liệu; người ít nói có thể bị át.

Phương án B – 4Ls (Liked / Learned / Lacked / Longed for)

- Cấu trúc: 4 góc cảm xúc & nhận thức. Khuyến khích suy ngẫm sâu hơn.

- Ưu: An toàn cảm xúc cao hơn; phát hiện "Lacked" và "Longed for" giúp tìm nguyên nhân.

- Nhược: Tốn thời gian hơn để chuyển từ cảm xúc sang Action cụ thể; cần SM dẫn dắt tốt.

## 4.2. Bảng so sánh

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| An toàn tâm lý | Trung bình – dễ bị biến thành "chỉ trích Stop" | Cao hơn – khung cảm xúc (Liked/Learned) giảm đổ lỗi |
| Khả năng tìm nguyên nhân | Thấp–Trung bình nếu thiếu dữ liệu | Cao hơn nhờ Lacked & Longed for |
| Dễ tạo Action cụ thể | Cao – Start/Stop tự nhiên thành hành động | Trung bình – cần bước chuyển từ cảm xúc → hành động |
| Thời lượng phù hợp 60' | Rất phù hợp (có dư thời gian cho Action) | Vừa đủ nếu SM kiểm soát tốt |
| Người ít nói | Cần kỹ thuật thẻ im lặng / round-robin | Tốt hơn nếu dùng thẻ ghi riêng rồi chia sẻ |
| Phù hợp dữ liệu hiện tại | Tốt khi đã có Data rõ (IT muộn, an toàn thấp) | Tốt khi cần khôi phục an toàn sau Retro đổ lỗi |

## 4.3. Quyết định & Trade-off

Lựa chọn: 4Ls (Phương án B) cho Retro Sprint 14→15.

- Lý do dựa trên dữ liệu: Retro cũ có đổ lỗi + cảm giác an toàn chỉ 2,8/5 → ưu tiên khôi phục an toàn tâm lý trước. 4Ls tạo không gian Liked/Learned trước khi đụng Lacked.

- Trade-off: Cần SM dẫn dắt chặt để không hết giờ trước khi chốt Action. Bù lại bằng cách giới hạn 2 Action và dùng dữ liệu đã chuẩn bị sẵn (IT Ngày 8, staging Ngày 4…).

- Điều kiện đổi/kết hợp: Nếu sau 1–2 Sprint an toàn ≥ 4/5, có thể chuyển sang Start-Stop-Continue hoặc kết hợp (4Ls 20' → SSC 15' để chốt Action).

# 5. Chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15

## 5.1. Sơ đồ luồng

SPRINT REVIEW (60') ├─ Kiểm tra DoD bằng chứng (SC-61✓ SC-65✓ ¦ SC-62✗ SC-63✗ SC-64✗) ├─ Demo Increment Done └─ Thu Feedback → Feedback Log (F-01…F-05) [PO ghi nhận, không cam kết] │ ▼ PRODUCT BACKLOG (PO cập nhật) ├─ Phần chưa Done (SC-62/63/64) → ưu tiên hoàn tất DoD └─ Feedback đã làm rõ → xem xét thành PBI/Spike (nếu phù hợp) │ ▼ SPRINT RETROSPECTIVE (60' – sau Review, không có quản lý VH) ├─ DATA: số liệu cách làm việc + kết quả DoD ├─ INSIGHT: nguyên nhân gốc (4Ls) ├─ ACTION: tối đa 2 item (AI-15-01, AI-15-02) └─ FOLLOW-UP: chốt cách kiểm tra ở Retro Sprint 15 │ ▼ SPRINT 15 – Thực hiện Action + theo dõi bằng chứng │ ▼ RETRO SPRINT 15 – Kiểm tra bằng chứng AI-15-01 & AI-15-02 → Đóng / Giữ / Điều chỉnh

## 5.2. Truy vết 1 Feedback và 1 Action

A. Truy vết Feedback F-04 (Thiếu lịch sử đa kênh)

| Bước | Chi tiết |
| --- | --- |
| Ghi nhận | Sprint Review 14 – SM ghi vào Feedback Log. Nguồn: stakeholders CSKH. |
| Làm rõ | PO hỏi: kênh nào? độ sâu lịch sử? → cập nhật cột "Điểm cần rõ". |
| Quyền cập nhật | PO quyết định đưa vào Backlog hay không. SM chỉ duy trì log. |
| Bằng chứng | Sprint Goal yêu cầu "kèm lịch sử". SC liên quan chưa Done đủ → khoảng trống có thật. |
| Tiêu chí đo | Nếu thành PBI: khi demo ở Review 15, CSKH thấy lịch sử đa kênh trong hội thoại AI không xử lý được. |

B. Truy vết Action AI-15-01 (IT ≤ Ngày 3)

| Bước | Chi tiết |
| --- | --- |
| Sinh ra | Retro Sprint 14 – từ DATA (IT Ngày 8) + INSIGHT (thiếu quyền/môi trường sớm). |
| Owner cập nhật | Developers (đội) ghi log ngày chạy IT đầu tiên. SM theo dõi trên bảng Action. |
| Bằng chứng | Log CI/CD hoặc ghi chú đội: timestamp IT đầu tiên ≤ Ngày 3; số PBI bị block quyền = 0. |
| Kiểm tra | Retro Sprint 15 – đối chiếu bằng chứng. Đạt → Đóng. Chưa đạt → giữ mở + tìm root cause tiếp. |
| Tiêu chí đo | IT đầu tiên ≤ Ngày 3 (binary). Phụ: 0 PBI block vì thiếu quyền môi trường. |

## 5.3. Xử lý ngoại lệ

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Dữ liệu thiếu (P95, baseline tự động hóa…) | Đánh dấu "Chưa có bằng chứng" trên Feedback Log. Không suy đoán. PO/Dev bổ sung số liệu trước khi xem xét thành PBI. |
| Đổ lỗi trong Retro | SM dừng ngay, nhắc quy tắc "hệ thống không cá nhân". Chuyển câu "ai sai" → "quy trình nào thiếu?". Dùng 4Ls để tái định hướng. |
| Cam kết sớm (PO hứa mọi Feedback) | SM can thiệp lịch sự: "Feedback đã ghi nhận; PO sẽ xem xét trong Backlog Refinement, chưa phải cam kết Sprint 15." Ghi rõ trên log: "Chưa cam kết". |
| Muốn gộp Review + Retro | Từ chối. Hai sự kiện khác mục tiêu, người tham dự và đầu ra. Review có stakeholders; Retro không mời quản lý vận hành. |
| Action > 2 hoặc mơ hồ | SM yêu cầu Team chọn lại tối đa 2. Mỗi Action phải có: hành động + Owner nhóm + thời điểm kiểm tra + bằng chứng đo được. |

# 6. Tóm tắt tinh thần Event Pack

Inspect (Review): Đối chiếu Increment với DoD bằng bằng chứng. Chỉ demo phần Done. Thu Feedback hai chiều, không cam kết.

Adapt (Retro): Data → Insight → Action → Follow-up. Tối đa 2 Action đo được. Ưu tiên an toàn tâm lý (4Ls) sau giai đổ lỗi.

Liên kết nhưng không gộp: Feedback đi vào Product Backlog (PO). Action đi vào kiểm tra Retro sau (Team). Hai dòng chảy song song, cùng phục vụ Inspect & Adapt.

Inspect & Adapt Event Pack – ShopCare AI

Scrum Team  |  Sprint 14 → 15